# PRD: Airbnb 시세 스캐너 MVP

## 1. 제품명

Airbnb 시세 스캐너 MVP

## 2. 목적

사용자가 특정 구/동을 입력하면 해당 지역의 Airbnb 숙소 시세를 숙소 특징별로 빠르게 확인할 수 있는 웹 기반 PoC를 만든다.

이번 버전의 목적은 실제 Airbnb 데이터 수집 완성이 아니라, 다음 기능이 웹앱으로 구현 가능한지 검증하는 것이다.

- 지역별 숙소 가격 비교

- 평균가, 최고가, 최저가, 중위값 계산

- 숙소 유형별 가격 비교

- 침실 수, 욕실 수, 주방 여부, 엘리베이터 여부별 필터링

- Vercel 배포 가능성 확인

## 3. 핵심 가설

구/동 단위로 Airbnb 숙소 데이터를 구조화하면 예비 단기임대 운영자가 특정 지역의 가격대를 빠르게 파악할 수 있다.

## 4. 사용자

### 4.1 1차 사용자

- Airbnb 또는 외국인관광도시민박업을 검토하는 예비 창업자

- 특정 지역의 단기임대 시세를 알고 싶은 사람

- 부동산 임대료와 Airbnb 예상 객단가를 비교하고 싶은 사람

### 4.2 관리자/운영자

- 샘플 CSV 또는 수동 수집 데이터를 업로드해 지역별 시세를 분석하는 사람

- 추후 실제 Airbnb 수집 로직을 붙일 개발자

## 5. MVP 범위

### 5.1 포함 기능

- 구/동 입력

- 샘플 데이터 로딩

- CSV 업로드

- 숙소 리스트 표시

- 가격 통계 표시

- 숙소 유형 필터

- 침실 수 필터

- 침대 수 필터

- 욕실 수 필터

- 주방 여부 필터

- 엘리베이터 여부 필터

- 가격 범위 필터

- 평점 필터

- 리뷰 수 필터

- 필터 결과 CSV 다운로드

- Vercel 배포

### 5.2 제외 기능

- 실제 Airbnb 자동 수집

- 로그인/회원가입

- 결제

- 지도

- AI 분석 리포트

- DB 저장

- 사용자별 히스토리 저장

- 실시간 가격 업데이트

- 예약 가능일 분석

- 월매출/가동률 예측

## 6. 기술 스택

### 6.1 프론트엔드

- Next.js

- TypeScript

- Tailwind CSS

- shadcn/ui 선택 가능

### 6.2 데이터

- 초기 버전: 로컬 샘플 JSON 또는 CSV

- 업로드 지원: CSV 파일

- DB: 사용하지 않음

### 6.3 배포

- Vercel

### 6.4 차트/테이블

- 기본 HTML table 또는 TanStack Table

- 차트는 선택 사항

- 1차 버전에서는 차트보다 표와 카드 중심

## 7. 데이터 스키마

숙소 데이터는 아래 필드를 기준으로 표준화한다.

type AirbnbListing = {
  listing_id: string;
  title: string;
  url: string;
  region_query: string;
  room_type: string;
  property_type: string;
  price_per_night: number;
  currency: "KRW";
  bedrooms: number;
  beds: number;
  bathrooms: number;
  has_kitchen: boolean;
  has_elevator: boolean;
  rating: number;
  review_count: number;
};

## 8. 샘플 데이터 지역

초기 샘플 데이터는 아래 지역을 포함한다.

- 마포구 연남동

- 강남구 역삼동

- 종로구 익선동

각 지역당 최소 10개 이상, 총 30개 이상의 샘플 숙소 데이터를 만든다.

## 9. 주요 화면

### 9.1 상단 영역

- 앱 제목: Airbnb 시세 스캐너 MVP

- 설명 문구: 구/동 기준으로 숙소 가격대를 분석하는 PoC입니다.

### 9.2 입력 영역

- 지역명 입력창

- 예시 placeholder: 마포구 연남동

- CSV 업로드 버튼

- 샘플 데이터 사용 버튼

### 9.3 필터 영역

- 숙소 유형 선택

- 침실 수 선택

- 침대 수 선택

- 욕실 수 선택

- 주방 여부 선택

- 엘리베이터 여부 선택

- 가격 범위 선택

- 평점 이상

- 리뷰 수 이상

### 9.4 요약 카드

필터 적용 후 아래 값을 카드로 표시한다.

- 숙소 수

- 평균 1박 가격

- 중위 가격

- 최저 가격

- 최고 가격

### 9.5 그룹 통계 영역

아래 기준별 평균 가격과 숙소 수를 표시한다.

- 숙소 유형별

- 침실 수별

- 욕실 수별

- 주방 여부별

- 엘리베이터 여부별

### 9.6 숙소 리스트 영역

표 컬럼은 아래와 같다.

- 숙소명

- 지역

- 숙소 유형

- 건물/숙소 타입

- 1박 가격

- 침실 수

- 침대 수

- 욕실 수

- 주방 여부

- 엘리베이터 여부

- 평점

- 리뷰 수

- URL

### 9.7 다운로드 영역

- 현재 필터링된 결과를 CSV로 다운로드

## 10. 핵심 사용자 플로우

### Flow 1: 샘플 데이터 기반 분석

- 사용자가 웹앱에 접속한다.

- 지역명에 “마포구 연남동”을 입력한다.

- 샘플 데이터에서 해당 지역 숙소만 필터링된다.

- 평균가, 최고가, 최저가, 중위값이 표시된다.

- 사용자가 침실 수 2개 이상을 선택한다.

- 통계와 숙소 리스트가 다시 계산된다.

- 결과를 CSV로 다운로드한다.

### Flow 2: CSV 업로드 기반 분석

- 사용자가 CSV 파일을 업로드한다.

- 앱이 필수 컬럼 존재 여부를 검증한다.

- 컬럼이 맞으면 데이터를 로딩한다.

- 사용자가 지역명과 필터를 적용한다.

- 통계와 리스트가 표시된다.

## 11. 계산 로직

### 11.1 요약 통계

count = filteredListings.length
average_price = sum(price_per_night) / count
median_price = median(price_per_night)
min_price = min(price_per_night)
max_price = max(price_per_night)

### 11.2 그룹 통계

각 그룹별로 아래 값을 계산한다.

group_count
group_average_price
group_min_price
group_max_price

그룹 기준:

- room_type

- bedrooms

- bathrooms

- has_kitchen

- has_elevator

## 12. CSV 업로드 검증

CSV 업로드 시 아래 필수 컬럼을 확인한다.

listing_id
title
url
region_query
room_type
property_type
price_per_night
currency
bedrooms
beds
bathrooms
has_kitchen
has_elevator
rating
review_count

필수 컬럼이 없으면 에러 메시지를 표시한다.

## 13. 에러 메시지

### 13.1 데이터 없음

“조건에 맞는 숙소가 없습니다. 필터를 줄이거나 다른 지역을 입력해보세요.”

### 13.2 CSV 컬럼 오류

“CSV 컬럼이 맞지 않습니다. 샘플 포맷과 동일한 컬럼을 사용해주세요.”

### 13.3 가격 데이터 오류

“가격 데이터가 숫자 형식이 아닙니다. price_per_night 컬럼을 확인해주세요.”

## 14. 폴더 구조

airbnb-market-scanner/
  app/
    page.tsx
  components/
    FilterPanel.tsx
    SummaryCards.tsx
    GroupStatsTable.tsx
    ListingsTable.tsx
    CsvUploader.tsx
  lib/
    sample-data.ts
    types.ts
    filters.ts
    stats.ts
    csv.ts
  public/
  package.json
  README.md

## 15. 주요 파일 역할

### app/page.tsx

- 전체 화면 구성

- 상태 관리

- 지역명 입력

- 필터 상태 연결

- 요약 카드/통계/테이블 렌더링

### components/FilterPanel.tsx

- 필터 UI 담당

### components/SummaryCards.tsx

- 숙소 수, 평균가, 중위값, 최저가, 최고가 표시

### components/GroupStatsTable.tsx

- 그룹별 통계 표시

### components/ListingsTable.tsx

- 숙소 리스트 표시

### components/CsvUploader.tsx

- CSV 업로드 처리

### lib/sample-data.ts

- 샘플 숙소 데이터 30개 이상 저장

### lib/types.ts

- AirbnbListing 타입 정의

### lib/filters.ts

- 필터 적용 함수

### lib/stats.ts

- 평균/최고/최저/중위값 계산 함수

### lib/csv.ts

- CSV 파싱 및 다운로드 함수

## 16. 성공 기준

- Vercel에 배포된다.

- 사용자가 지역명을 입력하면 해당 지역 데이터가 필터링된다.

- 숙소 수, 평균가, 중위값, 최저가, 최고가가 표시된다.

- 숙소 유형, 침실 수, 욕실 수, 주방 여부, 엘리베이터 여부로 필터링된다.

- 그룹별 평균 가격이 표시된다.

- CSV 업로드가 가능하다.

- 필터링된 결과를 CSV로 다운로드할 수 있다.

- 실제 Airbnb 수집 없이도 제품 가능성 검증이 가능하다.

## 17. 향후 확장

### Phase 2

- 실제 Airbnb 검색 결과 수집 PoC

- Playwright 기반 수집 테스트

- 날짜/인원별 가격 기준 추가

- 상세 페이지에서 침실/욕실/편의시설 수집

### Phase 3

- Supabase DB 연결

- 지역별 수집 이력 저장

- 지도 표시

- 네이버부동산 월세 데이터와 비교

- 예상 손익분기점 계산

### Phase 4

- AI 리포트 생성

- PDF 리포트 다운로드

- 유료 구독 모델

- 지역별 시세 랭킹

- 수동 CSV 업로드 + 자동 분석 SaaS화

## 18. 이번 버전의 핵심 원칙

- 실제 수집보다 화면과 분석 구조 검증이 우선이다.

- 복잡한 백엔드는 만들지 않는다.

- DB는 쓰지 않는다.

- Vercel에 바로 배포 가능해야 한다.

- 나중에 실제 수집부를 붙일 수 있도록 데이터 타입과 계산 로직은 분리한다.